Informacja na temat realizacji wniosków o wsparcie inicjatywy lokalnej 
w 2014 roku

| L.p. | Nazwa komórki organizacyjnej | Liczba złożonych wniosków | Liczba odrzuconych wniosków oraz przyczyny odrzucenia | Liczba przyjętych wniosków do dofinansowania (wraz z łączną kwotą oraz kwotą zaangażowania Miasta) | Informacja nt. etapu realizacji przyjętych wniosków | Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obsługę wniosków w ramach inicjatyw lokalnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydział Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia UMŁ | 0 | 0 | 0 | X | Marcin Połeć Marta Wybraniec |
| 2 | Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia UMŁ | 0 | 0 | 0 | X | Anna Stanisławska |
| 3 | Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ | 13 „Zielone Podwórka” Zespół Usług Komunalnych | 2 1 wniosek odrzucono z powodu braku środków finansowych w budżecie Miasta 1wniosek nie został zrealizowany ze względu na rezygnację wnioskodawcy (Wspólnota Mieszkaniowa) | 11 łączna kwota realizacji 445.184,89 zł, kwota zaangażowania Miasta 250.869,53 zł. | 11 Do dnia 31 grudnia 2014 r. zrealizowano wszystkie 11 projektów które zasadniczo polepszyły standard życia mieszkańców powyższych Wspólnot Mieszkaniowych. W wyniku realizacji poszczególnych inicjatyw powstały: - nowe zieleńce; - ogrody; - miejsca wypoczynku dla seniorów i maluchów wyposażone w elementy małej architektury: ławki, urządzenia zabawowe, stojaki na rowery, stoliki do gier i zabaw, kosze; - ciągi piesze prowadzące do budynków mieszkalnych; | Katarzyna Królasik, Andrzej Szlaski, Anna Rubajczyk |
|  |  | 1 Instalacja oświetlenia na trenie skansenu ul. Harnama 7 Zespół Energetyki Miejskiej | 0 | 1 Plan: 40 000,00 zł Wykonanie: 38 859,00 zł Całość z budżetu Miasta | 1 | Krzysztof Osiński |
|  |  | 1 „Fontanna, która chce być fontanną” Oddział Inwestycji i Infrastruktury komunalnej | 1 Stan techniczny wymagał budowy nowej fontanny. której koszt szacunkowy wynosiłby ok. 400 000 zł. Dlatego zrezygnowano z realizacji inwestycji w ramach inicjatywy lokalnej. | 0 | X | Anita Waack-Zając |
| 4 | Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ | 0 | 0 | 0 | X | Bartłomiej Mielczarek |
| 5 | Wydział Budynków i Lokali w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ | 0 | 0 | 0 | X | Ewa Król |
| 6 | Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia UMŁ | 0 | 0 | 0 | X | Luiza Szaler |
| 7 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia UMŁ | 0 | 0 | 0 | X | Juliusz Kurzawa |
| 8 | Zarząd Dróg i Transportu | 1 "Galeria łódzka" | 0 | 1 Wnioskowano o kwotę: 2 620,00 zł. | Wniosek wpłynął do ZDiT 8 sierpnia 2014 r. Trwają przygotowania do realizacji wniosku przy współpracy z wnioskodawcami. Ostatnie spotkanie w terenie odbyło się w dniu 23 stycznia 2015 r. | Marcin Woźniak Grzegorz Lefik |
| 9 | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ | 0 | 0 | 0 | X | Piotr Witosławski |
| 10 | Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ | 1 „Edukacja w zakresie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rzecz młodzieży łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” | 0 | 1 Plan: 4 500,00 zł Wykonanie: 4 500,00 zł Całość z budżetu Miasta | Zakończono w całości | Henryka Michala |