- SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.

za okres  01.12.2018-  31.12.2018r.

BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

| Lp. | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P0036ZL ZAJEZDNIA MUZEALNA BRUS – REMONT ZABYTKOWEJ KUŹNI. Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 115. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
| 2 | W0099ZA SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - RENOWACJA ZATARTEGO HISTORYCZNEGO NAPISU FRONTOWEGO. Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
| 3 | W0101ZA SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - ANALIZA STANU NAJSTARSZEGO NA ZARZEWIE ZABYTKU I MOŻLIWOŚCI JEGO REWITALIZACJI. Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

| Lp. | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L0094 WYSPA DLA LEMURÓW WARI. Lokalizacja - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. ul. Konstantynowska 8/10. | Trwają prace budowlane. | Wartość zadania 390.000,00 PLN Poniesione koszty: dokumentacja projektowa -11.113,82 PLN pozostało do wydatkowania na realizację robót budowlanych: 378.886,18 PLN | Opóźnienie w realizacji zadania. | Zakończenie robót budowlanych. |

BIURO ds. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

| Lp. | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W0053DL WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ, SAL BUDYNKU SIEDZIBY RADY OSIEDLA „DOLINA ŁÓDKI". Lokalizacja - Ul. Beskidzka 172 | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |

BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI

| Lp. | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L0001 PIESZE METRO. Lokalizacja - Granice administracyjne miasta Łodzi. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
| 2 | L0093 TURYSTYCZNA LINIA TRAMWAJOWA PO ŁODZI. Lokalizacja - Miasto Łódź. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

| Lp. | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B0013TW TELESENIOR - ZAKUP SMART TV Z MOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z INTERNETU. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
| 2 | G0006RO LEPSZA POMOC DLA SENIORÓW- DOPOSAŻENIE I REMONT DOMU DZIENNEGO POBYTU W SPRZĘT KUCHENNY I REHABILITACYJNY. Lokalizacja - DDP ul. Obywatelska 69. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
| 3 | L0071 TERMOMODERNIZACJA DLA DOMU DZIECKA DLA DZIECI MAŁYCH. Lokalizacja - Ul. Drużynowa 3/5. | Trwają roboty budowlane polegające na termomodernizacji Domu Dziecka dla Małych Dzieci. | Wydatek – 45.033,00 zł za wykonanie audytu energetycznego i wykonanie dokumentacji projektowej budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci. Wybrany Wykonawca do realizacji zadania. Umowa podpisana z Wykonawcą na kwotę 537.000,00 zł brutto. | W ramach poprawki do budżetu na rok 2019 utworzono zadanie majątkowe nr 2236042 o nazwie „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi ul. Drużynowa 3/5-budżet obywatelski (WPF)”. |  |
| 4 | L0088 ZAKUP PODNOŚNIKA TRANSPORTOWO - KĄPIELOWEGO, ELEKTRYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOMU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI, PRZY UL. ROJNEJ 18A. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Rojnej 18a. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
| 5 | P0009SP ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO CELEM POPRAWY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SENIORÓW. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. 1 Maja 24/26. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
| 6 | P0147ZM ZAKUP I MONTAŻ ALTANY OGRODOWEJ DREWNIANEJ DUŻEJ. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Borowa 6. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
| 7 | S0050KA DOPOSAŻENIE DOMU DZIENNEGO POBYTU PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 203/205 W FOTEL MASUJĄCY DLA PENSJONARIUSZY. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

| Lp. | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G0080CD MŁYNEK – CUDOWNY ODPOCZYNEK - ETAP 2. Lokalizacja - Obszar zieleni miejskiej oraz zbiornik wodny w dolinie rzeki Olechówka położony w południowo-wschodniej części dzielnicy Górna między ul. Młynek a Bławatną. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
| 2 | G0111RU STAWY STEFAŃSKIEGO „ODNOWA - ETAP - V". Lokalizacja - Stawy Stefańskiego - teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |

STRAŻ MIEJSKA

| Lp. | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L0030 WYGOŃMY SMOG Z NASZEJ ŁODZI. Lokalizacja - Łódź. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
| 2 | W0079NO PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE OSIEDLA POPRZEZ INSTALACJĘ MONITORINGU WIZYJNEGO W REJONIE RYNKU NOWOSOLNA. Lokalizacja - Rejon Rynku Nowosolna i ośmiu głównych ulic skrzyżowania Nowosolna. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
| 3 | L0203 Zwierzęta w Łodzi są ważne – pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich Uwaga! – w części dotyczącej Straży Miejskiej | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
| 4 | P0016LP Rewitalizacja Uroczyska Lublinek Uwaga! – w części dotyczącej Straży Miejskiej | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |

WYDZIAŁ EDUKACJI

| Lp. | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B0057BC GENERALNY REMONT POMIESZCZEŃ SZATNI SZKOLNEJ W BUDYNKU SP 55. Lokalizacja - Budynek SP 55, ul. Mackiewicza 9. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | B0074TW SZKOŁA XXII WIEKU. Lokalizacja - SP71, ul. Rojna 58c. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | B0076JM BUDOWA CAŁOROCZNEJ HALI SPORTOWEJ Z KORTEM TENISOWYM. Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56. | ZADANIE NIEZREALIZOWANE |  |  | Wydział Edukacji wystąpi z wnioskiem o odtworzenie w roku 2019 zadania z BO 2018, z urealnioną kwotą. Kwota 1 212 760 zł – środki inwestycyjne + 30 000 środki bieżące |
|  | B0087TW CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 3. Lokalizacja - SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | B0109BC BUDOWA BAZY REKREACYJNEJ NA TERENIE BOISKA SP 101 NA POTRZEBY EDUKACYJNE I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA. Lokalizacja - ul. Wspólna 5/7. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | B0116BD „MODERNIZACJA BOISKA PRZY SP 58". Lokalizacja - SP 58, ul. Młynarska 42/46. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | B0117LA REMONT I MODERNIZACJA KUCHNI I STOŁÓWKI W SP 61. Lokalizacja - ul. Okólna 183. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | B0144TW "OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA". PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNO -SPORTOWEGO PRZY SP 56. Lokalizacja - Działka nr 79/13, obręb B-44. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | B0162BD NAPRAWA KOSZY PODOKIENNYCH I ZAŁOŻENIE STOJAKA NA ROWERY PM 77. Lokalizacja - ul. Bracka 23 i Emilii Plater, działki nr 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | B0153RA RATUJCIE NASZE PLECY - ZAKUP SZAFEK SZKOLNYCH DLA SP 122. Lokalizacja - SP 122, ul. Jesionowa 38. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | B0187RA MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ ZE SKOCZNIĄ DLA CELÓW SPORTOWYCH SZKOŁY I OSIEDLA. Lokalizacja - SP 206, ul. Łozowa 9. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | B0203BZ GIMNASTYKA WAŻNA SPRAWA, REMONT SALI TO PODSTAWA - DORZUĆ SWÓJ GŁOS NA NASZ SPORTOWY LOS. Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4. | ZADANIE NIEZREALIZOWANE |  |  | Wydział Edukacji wystąpi z wnioskiem o zmianę w budżecie Miasta na 2019r. o zwiększenie kwoty na zadania BO – wydatki bieżące, Szkoły podstawowe. Kwota 208 140 – środki bieżące |
|  | G0035PK „PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ"- REMONT I DOPOSAŻENIE PM 7. Lokalizacja - ul. Smocza 4. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | G0037GO MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W SOSW NR 1. Lokalizacja - Działka G5-286/4. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | G0049WI MULTIMEDIALNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 130. Lokalizacja - ul. Gościniec 1. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | G0058PK BEZPIECZNY, KOLOROWY PLAC ZABAW W OGRODZIE PM 89. Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7a. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | G0067CH INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA CHOJNY I JÓZEFOWA. Lokalizacja - Stawy Jana, SP 109, ul. Pryncypalna 74. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | G0097CD Z NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ PO WIEDZĘ. SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA SP 189. Lokalizacja - ul. Kossaka 19. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | G0107PK CESIR „9" - CENTRUM EDUKACJI SPORTOWEJ I REKREACJI DLA MŁODZIEŻY 9LO I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASTÓW-KURAK. Lokalizacja - ul. Paderewskiego 24. | ZADANIE NIEZREALIZOWANE |  |  | Wydział Edukacji wystąpi z wnioskiem o odtworzenie w roku 2019 zadania z BO 2018, z urealnioną kwotą, w ramach środków bieżących. Kwota 343 448,20 – środki bieżące |
|  | G0118PK DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SP 7 IM. ORLĄT LWOWSKICH. Lokalizacja - ul. Wiosenna 1 | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | G0128CD UTWORZENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ I BIBLIOTECZNEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO PRZY SP 174. Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | G0144GO NOWOCZESNA SZKOŁA - MODERNIZACJA SP 10. Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 15/21. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | G0153RO „SPORTOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W PM 101. Lokalizacja - ul. Rejtana 10. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | G0159CH SP 162 - WYMIANA OGRODZENIA W KOMPLEKSIE ZABUDOWAŃ PRZY UL. STRZELECKIEJ 5. Lokalizacja - ul. Strzelecka 5. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | G0161CD LETNIA KLASA W OGRODZIE SP 64. Lokalizacja - ul. Anczyca 6 | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | G0169RU KOMPLEKS REKREACYJNO - EDUKACYJNY PRZY SP 125. Lokalizacja - ul. Dzwonowa 18/20. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | P0008SP EKSPERYMENTARIUM STAROPOLESKIE Lokalizacja - Ul. kpt. St. Pogonowskiego 27/29 - Szkoła Podstawowa nr 26 | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | P0014KR INFORMATYKA W SP 11 - MODERNIZACJA PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W SP 11. Lokalizacja - Ul. Hufcowa 20a. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | P0054KR REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP 137. Lokalizacja - Ul. Florecistów 3b. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | P0068KR MULTIMEDIALNA SALA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W PM 133. Lokalizacja - Ul .Krzemieniecka 22b. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | P0070KR ŻEBY ZDROWIE MIEĆ, TRZEBA TYLKO CHCIEĆ. ABY WIĘCEJ CHCIEĆ, PIĘKNĄ SALĘ TRZEBA MIEĆ. Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 24a. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | P0098SP OTULENI ZIELENIĄ. Lokalizacja - Ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | P0120RS TĘŻNIA SOLANKOWA DLA RETKINI -ZACHÓD. Lokalizacja - Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Lodowisko Retkinia ul. Popiełuszki 13b. | ZADANIE NIEZREALIZOWANE |  |  | Wydział Edukacji wystąpi z wnioskiem o odtworzenie w roku 2019 zadania z BO 2018, z urealnioną kwotą. Kwota 598 280 – środki inwestycyjne |
|  | P0130ZL SCENA DLA KAŻDEGO - STREFA KULTURY I SZTUKI W SP 169. Lokalizacja - Ul. Napoleońska 7/17. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | P0155ZL RELAKS Z KSIĄŻKĄ - KĄCIK CZYTELNICZY NA ZŁOTNIE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ SP 169. Lokalizacja - Biblioteka szkolna, SP 169 ul. Napoleońska 7/17. | ZADANIE ZREALIZOWANE . |  |  |  |
|  | P0156KO MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO WIELOFUNKCYJNOŚCI PRZY SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45. | ZADANIE NIEZREALIZOWANE |  | Z uwagi na warunki atmosferyczne nie jest możliwe ułożenie nawierzchni poliuretanowej | Wydział Edukacji wystąpi z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019r. kwoty umożliwiającej zakończenie zadania. Kwota 176 761 – środki inwestycyjne |
|  | P0157KO KOZIŃSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ I SZTUKĄ W SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | P0158MM ZAJĘCIA Z J.ANGIELSKIEGO I KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA. Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | P0159MM STWORZENIE PROFESJONALNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ W SP 40. Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | P0180RS REMONT SZATNI W BUDYNKU SP 6. Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 116. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | P0182KR REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 41. Lokalizacja - Ul. Rajdowa 18. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | P0189KO DOMEK DO PRZECHOWYWANIA ZABAWEK OGRODOWYCH I MOBILNYCH POMOCY. Lokalizacja - PM 74, ul. Długosza 28a. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | P0194SP BAJKOWY PLAC ZABAW. Lokalizacja - Ul. Żeromskiego 105. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | S0013KA MODERNIZACJA SALI KOMPUTEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W ŁODZI. Lokalizacja - Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Wigury 8/10. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | S0025KA SP 2- BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO. Lokalizacja - Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/139. | ZADANIE NIEZREALIZOWANE |  | Z uwagi na warunki atmosferyczne nie jest możliwe ułożenie nawierzchni poliuretanowej | Wydział Edukacji wystąpi z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019r. kwoty umożliwiającej zakończenie zadania. Kwota 148 015 – środki inwestycyjne |
|  | S0052KA MODERNIZACJA PLACU ZABAW I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PLACU PRZY SP 23. Lokalizacja - SP nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny, ul. Gdańska 16, działki nr: S1-61/12, S1-61/13. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | W0034AN MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE SZATNI UCZNIOWSKIEJ W SP 204. Lokalizacja - SP 204, ul. Gajcego 7/11. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | W0049SW PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 4. Lokalizacja - SP 4, al. J. Piłsudskiego 101. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | W0050ST BOISKO WIELOFUNKCYJNE NA TERENIE SP 139. Lokalizacja - Teren SP 139. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | W0083ZA REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W SP 193. Lokalizacja - Sala gimnastyczna w SP 193, ulica Standego 1. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | W0111WW MODERNIZACJA SZATNI UCZNIOWSKIEJ SP 12. Lokalizacja - Ul. Jurczyńskiego 1/3. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | W0167WW BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ. Lokalizacja - Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do formularza mapce. | ZADANIE NIEZREALIZOWANE |  |  | Wydział Edukacji wystąpi z wnioskiem o odtworzenie w roku 2019 zadania z BO 2018, z urealnioną kwotą. Kwota 584 326 – środki inwestycyjne |
|  | W0183ZA ZAKUP ZABAWEK DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PM 137 - INTEGRACYJNYM. Lokalizacja - PM137 - Integracyjne, ul. G. Roweckiego 6. Działki 27/3, 27/9, 27/10 obręb W-30. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

| Lp. | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B0107BD DÓŁ NA DOŁACH! REWALORYZACJA ZIELENI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO. Lokalizacja - Kwartał zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporną, Przemysłową, Boya-Żeleńskiego. | Zakończenie zadania opóźnione o ok. 2 tygodni. |  |  | Zadanie zostanie zrealizowane w styczniu 2019r. |
|  | B0195RA RADO - DOGS - ZIELONY ZAKĄTEK DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCICIELI PSÓW I ICH PODOPIECZNYCH. Lokalizacja - Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtezianki, Okoniową i Łososiową. Działka B-8 318/1. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | B0216BD ZIELONE OSIEDLE (NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW) - OBRĘB ULIC: CZARNIECKIEGO, ZBOŻOWA, SZKLANA, MARYNARSKA. Lokalizacja - B-49: 563/10, 568/41, 568/42, 568/43,568/44, 568/48, 568/77, 549/11. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | B0225TW ODNOWA TEOFILOWA: STWORZENIE ATRAKCYJNEGO SKWERU WRAZ Z PLACEM ZABAW PRZY UL. ROJNEJ. Lokalizacja - Teren przy skrzyżowaniu ul. Rojnej i ul. Banachiewicza. Numer działki: B40-559/2. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | G0063GO REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ OŚWIETLENIE TERENU. Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29. | Unieważnienie postępowania przetargowego. Zadanie będzie realizowane w 2019r. | Brak. | Nie dotyczy. | W I kwartale 2019r.. planuje się wybór Wykonawcy. |
|  | G0095CH COŚ DLA DZIECI I DOROSŁYCH – PLAC ZABAW I SIŁOWNIA PLENEROWA KURCZAKI. Lokalizacja – Obręb G- 30 działki nr 40, 41, 39/1. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | L0104 BADANIE WODY W STAWIE PRZY PAŁACU HERBSTA POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI DO KĄPIELI LUB STWORZENIA PLAŻY. Lokalizacja – Zbiornik przy ul. Przędzalnianej. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | L0141 ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA – POIDEŁKA. Lokalizacja – Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościoła). | Brak Wykonawcy do realizacji zadania. | Brak. | Nie dotyczy. | Zadanie będzie realizowane w 2019r. |
|  | L0145 MINIBOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. SĘPIEJ. Lokalizacja – Teren pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11. | Przebudowano ciepłociąg. | Brak. | Nie dotyczy. | II etap – budowa boiska będzie realizowana w 2019r. |
|  | P0010SP TAJEMNICZY OGRÓD Lokalizacja – Ul. Legionów 39 | Przedłużono termin realizacji do 30 kwietnia 2019r. | Brak. | Nie dotyczy. | Termin realizacji do 30 kwietnia 2019r. |
|  | P0137RS ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. POPIEŁUSZKI A UL. GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Teren w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną. | Zadanie będzie realizowane w 2019r. | Brak. | Nie dotyczy. | W I kwartale 2019r.. planuje się wybór Wykonawcy. |
|  | P0138RS ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. KOLARSKĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Pas zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską. | Zadanie będzie realizowane w 2019r. | Brak. | Nie dotyczy. | W I kwartale 2019r.. planuje się wybór Wykonawcy. |
|  | W0032NR BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY ULICY DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja – Przy ulicy Dyspozytorskiej. Działka W37-58/8. | Anulowano przetarg. | Brak. | Nie dotyczy. | Zadanie będzie realizowane w 2019r. W I kwartale 2019r.. planuje się wybór Wykonawcy. |
|  | W0045OJ OLECHOWSKI LAS AKTYWNOŚCI I ZABAWY. Lokalizacja – Działki 67/6, 67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem miejscowym realizacja zadania możliwa jest tylko na części wskazanych przez wnioskodawcę działek, składających się na teren 3ZP – teren zieleni urządzonej. Pozostałe fragmenty działek przeznaczone są pod tereny zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), drogi publiczne (1KDG i 5KDL) oraz teren zabudowy mieszkaniowej (1MWn), na których funkcja rekreacyjna nie jest dopuszczalna. | Wysłano propozycję wyceny służebności do TBS Zgierz. | Brak. | Nie dotyczy. | Realizację zadania przełożono na 2019r. |
|  | W0171AN DZIECIOM TEŻ SIĘ COŚ NALEŻY! WESOŁY PLAC ZABAW NA PÓŁNOC OD UL. ROKICIŃSKIEJ. Lokalizacja – Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, zapomniany przez wszystkich plac obok sklepu spożywczego. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |

WYDZIAŁ KULTURY

| Lp | Identyfikator wniosku | Nazwa zadania | Realizacja (postęp rzeczowy) | Informacja na temat problemów /trudności związanych z realizacji zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B0034TW | Zaczytaj się na Żubardzkiej | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 2 | B0039TW | Zakup książek dla czytelników MBP Filia nr 7 | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 3 | B0052BD | Wybieram bibliotekę - zakup książek i sprzętu wystawienniczego do biblioteki ul. Chryzantem 2 | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 4 | B0055RA | Zakup książek i audiobooków dla filii nr 10 MBP | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 5 | G0004RO | Kup nam piękną książkę - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 6 | G0026PK | Kolorowa biblioteka małego człowieka. Doposażenie biblioteki i zakup książek dla Filii nr 6 MBP | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 7 | G0013GO | Nowe książki dla Filii nr 5 MBP (dla dzieci i młodzieży | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 8 | G0027CH | Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4 | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 9 | G0030CD | Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 14 MBP | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 10 | G0045PK | Zakup książek dla biblioteki przy ul. Paderewskiego 11a | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 11 | G0094RO | Zakup książek dla czytelników i użytkowników Filii nr 8 MBP | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 12 | G0124CD | Zakup książek dla czytelników Filii nr 12 MBP | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 13 | P0019MM | Zakup książek i audiobooków dla użytkowników MBP Filii nr 3 z Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 14 | P0033KO | Zakup książek, audiobooków i urządzenia wielofunkcyjnego dla użytkowników biblioteki "Pod Babą Jagą" z osiedla Koziny | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 15 | P0038RS | Zakup książek dla czytelników MBP Łódź-Polesie Filia nr 8 | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 16 | P0040KR | Zakup książek i audiobooków oraz prenumeraty dla "Biblioteki z kotem" Filii nr 5 MBP Łódź-Polesie | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 17 | P0041KR | Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 1 MBP Łódź-Polesie | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 18 | P0043SP | Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Filii nr 9 MBP Łódź--Polesie z osiedla Stare Polesie | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 19 | P0044KO | Zakup książek, audiobooków dla użytkowników biblioteki - Dział Udostępniania z Osiedla Koziny | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 20 | P0150ZL | Biblio Cafe "Złotnianka" | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 21 | P0196KR | Zakup książek i audiobooków | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 22 | S0002KA | Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 23 | S0004WS | Zakup nowych książek dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście - Filii nr 7 | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 24 | S0007WS | Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 MBP Łódź-Śródmieście | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 25 | S0008KA | Zakup książek dla dzieci i młodzieży | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 26 | S0009KA | Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 27 | S0011KA | Zakup nowych książek dla czytelników Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 28 | S0012KA | Zakup książek dla dzieci i młodzieży | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 29 | S0019KA | Zakup nowości książkowych dla użytkowników filii bibliotecznej nr 9 dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 30 | S0020WS | Chcemy czytać więcej nowości. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 31 | S0032KA | Biblioteka uczy - zakup książek edukacyjnych dla biblioteki publicznej | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 32 | W0011SW | Zakup nowych książek dla biblioteki przy ul. Tuwima 75 | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 33 | W0015WW | Zakup książek dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30a | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 34 | W0018WW | Zakup nowości wydawniczych do biblioteki przy ul. Gorkiego 63 | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 35 |  | Zakup kolorowej drukarki do biblioteki przy ul. Gorkiego 63 |  |  |  |
| 36 | W0019OJ | Nowości wydawnicze, audiobooki i pomoce dydaktyczne dla czytelników biblioteki przy ul. Zakładowej 50 | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 37 | W0038AN | Zakup nowości książkowych, lektur oraz sprzętu multimedialnego dla biblioteki w Andrzejowie | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 38 | W0124ZA | Młody czy starszy, jaka to różnica? Nowe książki dla MBP nr 10 Łódź-Widzew | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 39 | W0158SW | Zakup książek dla czytelników biblioteki na Księżym Młynie | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 40 | W0182WW | Zakup książek dla biblioteki na Bartoka 27 | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 41 | S0033KA | Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 5 MBP Łódź-Śródmieście | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 42 | B0173BD | Filmowy Stary Rynek | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 43 | B0227TW | Odnowa Teofilowa. Plenerowe kino letnie II edycja | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 44 | G0109RU | Kino plenerowa Stawy Stefańskiego | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 45 | S0066KA | Warsztaty tkackie dla mieszkańców OSIEDLA KATEDRALNA. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |
| 46 | W0100ZA | Dwór szlachecki Załęskiego -poszukiwania zaginionego Zarzewa | zadanie nie jest realizowane |  |  |

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

| Lp. | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L0152 NA POMOC ŁÓDZKIM KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM. Lokalizacja - Teren całego miasta Łódź. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
| 2 | L0203 ZWIERZĘTA W ŁODZI SĄ WAŻNE - POMOC DLA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH I WŁAŚCICIELSKICH. Lokalizacja - Miasto Łódź. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |

WYDZIAŁ SPORTU

| Lp. | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B0125WL NA ŁÓDZKICH WZNIESIENIACH Z NORDIC WALKING SIĘ DOTLENIAJ! Lokalizacja - Teren osiedla Wzniesień Łódzkich i okolice. G0115WI NA WISKITNIE NORDIC WALKING KWITNIE! Lokalizacja - Teren osiedla Wiskitno i okolice. W0110MI TUTAJ CHODZĘ, BO TU MIESZKAM. NORDIC WALKING NA MILESZKACH. Lokalizacja - Tereny osiedla Mileszki i okolic. (Na realizację wszystkich trzech zadań wyłoniony został jeden realizator na podstawie jednego konkursu ofert). | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
| 2 | G0081PK MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla. W0055ZA MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla. W0059AN MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla. (Na realizację wszystkich trzech zadań wyłoniony został jeden realizator na podstawie jednego konkursu ofert). | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

| Lp. | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G0051WI ZAKUP ŚREDNIEGO ZESTAWU LUKAS DO RATOWNICTWA DROGOWEGO DLA OSP WISKITNO. Lokalizacja - ul. Kolumny 312. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
| 2 | L0050 NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ ŁODZI DLA STRAŻAKÓW Z OSP ORW ŁÓDŹ. Lokalizacja - Całe miasto. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
| 3 | P0046KR DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ŁÓDŹ RETKINIA W SPRZĘT RATOWNICZY ORAZ SZKOLENIOWY Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY. Lokalizacja - Ul. Retkińska 129. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

| Lp. | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B0147BC BEZPIECZNA PRZYCHODNIA W SERCU BAŁUT. Lokalizacja - ul. Bydgoska 17/21, działki 22/3, 22/4, 22/6, 22/5. | . ZADANIE ZREALIZOWANE. |  |  |  |
|  | B0151BC MEDYCYNA BEZ BARIER W SERCU BAŁUT. Lokalizacja - ul. Snycerska 1. | ZADANIE ZREALIZOWANE. |  |  |  |
|  | G0010CH ZAKUP WÓZKÓW DO KĄPIELI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PANELEM PRYSZNICOWYM. Lokalizacja - 3 DPS ul. Paradna 36. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | G0068CH ZAPRASZAMY NA BADANIA USG DO PRZYCHODNI PRZY UL. RZGOWSKIEJ 170. Lokalizacja - MCM „Górna" , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Rzgowska 170. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | G0069RO ZAPRASZAMY DO WYREMONTOWANEJ PRZYCHODNI PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO 6. Lokalizacja - MCM „Górna" , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Cieszkowskiego 6. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | G0148GO ZAKUP PODNOŚNIKÓW JEZDNYCH TYPU SOLAR/175. Lokalizacja - ul. Podgórna 2/14. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | L0019 MIŁOŚĆ NA ZDROWIE! - OPIEKUNKI DLA DZIECI Z PAŁACU HOSPICJUM STACJONARNEGO. Lokalizacja - PAŁAC - Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87. | ZADANIE ZREALIZOWANE. |  |  |  |
|  | L0020 POZWÓL MI ŻYĆ — ARTETERAPIA DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH. Lokalizacja - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ośrodek Pediatryczny im. Marii Konopnickiej ul. Pankiewicza 16 (ul Sporna 36/50). | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | L0027 DOM DZIENNEGO POBYTU - ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ. Lokalizacja - ul. Przyrodnicza 7/9 Szpital im. H. Jordana. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | L0069 MIEJSKIE CENTRA MEDYCZNE ZAPRASZAJĄ PACJENTÓW NA KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE I INNE DZIAŁANIA PROZDROWOTNE I PROFILAKTYCZNE. Lokalizacja - PLACÓWKI; MCM Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, MCM im. Jonschera, CENTRUM MEDYCZNE im. L. Rydygiera. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | P0050SP SPRAWNE ŻYCIE DLA ŁODZIAN – PROGRAM TRENINGOWY SKIEROWANY DO MIESZKAŃCÓW 60+. Lokalizacja - Placówka rehabilitacyjna przy ul. Gdańskiej 83. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | P0087ZM WYBRUKOWANIE ALEJEK W PARKU DPS "WŁÓKNIARZ" IM. JANA PAWŁA II. Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 7/9. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | S0015KA MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11/ul. Zachodnia 60. | Zakończono etap modernizacji w zakresie nawierzchni parkingu Pozostałe prace: w zakresie ogrodzenia i małej architektury. |  | Wniosek o przesunięcie środków przeznaczonych na sfinansowanie zadania w ramach BO do wydatków z budżetu Miasta Łodzi, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. | Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe realizacja przedmiotu zamówienia opóźni się w czasie. Przygotowanie aneksu do obowiązującej umowy. |
|  | S0016WS ZAKUP ŁÓŻEK INTENSYWNEGO NADZORU DLA SZPITALA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO Lokalizacja - ul. Sterlinga 13, działka nr S1-267/1. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | S0017KA POCZEKALNIA PRZYJAZNA DZIECIOM I RODZICOM W PORADNI PEDIATRYCZNEJ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Piotrkowska 113, działka nr S6-219/1. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | S0018WS GABINET FIZJOTERAPII UROGINEKOLOGICZNEJ W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Rewolucji 1905r. nr 54, działka nr S1-270. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | W0048SW PORADNIE SPECJALISTYCZNE MCM „WIDZEW" PRZYJAZNE PACJENTOWI. Lokalizacja - Al. Piłsudskiego 157, działka W-27 20/4. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | W0088ZA TRZEŹWA MYŚL. Lokalizacja - Działka W31-4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | W0089ZA PIKNIK INTEGRACYJNY. Lokalizacja - Działka W31-4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

| Lp. |  | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B0157LA BEZPIECZNE PRZEJŚCIE Z SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO DO LASU ŁAGIEWNICKIEGO. Lokalizacja - ul. Okólna na wysokości Klasztoru Ojców Franciszkanów, działka nr B15-59/9. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | B0160RA REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. ZGIERSKĄ NA RADOGOSZCZU NA WYSOKOŚCI ULIC JESIONOWEJ I ŚWITEZIANKI. Lokalizacja - Przejście podziemne pod ul. Zgierską, na Radogoszczu, zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b), działki nr: B8-1/93, B8-246/9. |  |  | . W 2018 r. na ww. zadanie zostały przyznane środki w kwocie 455 200 zł. Do pierwszego przetargu, w którym kwotę z BO ZDiT zwiększył o środki własne do sumy 536 845 zł przystąpiła tylko jedna firma z ofertą 1 025 096,76 zł brutto. W związku z powyższym przetarg unieważniono. Do drugiego przetargu nie zgłosiła się żadna firma, mimo że: - zmniejszono zakres remontu, - obniżono jakość niektórych materiałów, - złagodzono warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy, - podniesiono wartość zamówienia do 789 015,48 zł brutto (łączna kwota razem z BO). W związku z powyższym ZDiT wystąpił do Wydziału Budżetu UMŁ o przyznanie przez RM w Łodzi środków na zrealizowanie tego remontu w kwocie 1.100.000 zł w roku 2019. Kompleksowy remont przejścia podziemnego pod ul. Zgierską na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki jest konieczny ze względu na zły stan techniczny i wizualny ww. przejścia. Uszkodzony ruszt odwodnienia liniowego powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, a nieszczelność izolacji powoduje zawilgocenia ścian i sufitu. |  |
|  |  | G0066CH REMONT CHODNIKA. Lokalizacja - ul. Jutrzenki. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | G0116NN REMONT CHODNIKÓW PRZY UL. ŁASKOWICE I UL. CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 1). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | G0120NN REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 2). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | G0121NN REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 3). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | G0122NN REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 4). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | G0123NN REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 5). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | G0139RO BEZPIECZNY PIESZY - BUDŻET OBYWATELSKI DLA OBYWATELSKIEJ. Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Obywatelskiej i ul. Rejtana. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | G0143WI INSTALACJA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH - ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA UL. KOLUMNY. Lokalizacja - Montaż progów "pinezkowych" z obu stron przejścia dla pieszych, pomiędzy przystankami MPK zlokalizowanymi na wysokości ul. Kolumny 574-547. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | L0155 USTAWIENIE W CENTRUM TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O POCHODZENIU NAZW ULIC. CZEMU: WÓLCZAŃSKA, ZACHODNIA, NAWROT ?, KTO TO WIĘCKOWSKI, POGONOWSKI, JARACZ? Lokalizacja - 50 wybranych ulic w centrum miasta. |  | Kwota przewidziana na zadanie: 40 000,00 zł | Z powodu braku ofert zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 r. |  |
|  |  | L0169 "PIT STOPY DLA ROWERÓW". Lokalizacja - cała Łódź (minimum 10 wybranych miejsc - na najbardziej uczęszczanych rowerowych trasach). | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | P0006SP CYWILIZACJA PARKOWANIA NA STARYM POLESIU - SŁUPKI. Lokalizacja - Pasy drogowe ulic na Starym Polesiu. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | P0039KR BEZPIECZNE DOJŚCIE DO AUTOBUSU – UTWORZENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA RETKIŃSKIEJ PRZY PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM. Lokalizacja - Ul. Retkińska przy skrzyżowaniu z ul. Hufcową, na wysokości numeru Retkińska 80 przy przystanku autobusowym. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | P0062ZM REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH, POMIĘDZY ULICAMI DREWNOWSKĄ I GRZYBOWĄ Lokalizacja - Chodnik wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy ulicami Drewnowską i Grzybową. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | P0081SP REMONT CHODNIKÓW NA UL. 6 SIERPNIA (ODCINEK ŻEROMSKIEGO – GDAŃSKA). Lokalizacja - Pas drogowy ul. 6 Sierpnia (odcinek od ul. Żeromskiego do ul. Gdańskiej) | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | P0085ZM REMONT CHODNIKA PRZY OSIEDLU BOTANICUM. Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 28-32. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | P0145LP REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. OBYWATELSKIEJ NA ODCINKU OD UL. PIENISTEJ DO UL. WŁ. KRÓLA. Lokalizacja - Chodnik wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Pienistej do ul. Wł. Króla, strona nieparzysta. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | S0001WS WSCHÓD ŚRÓDMIEŚCIE - PIĘKNIEJSZA UL. WIERZBOWA - NOWE CHODNIKI I ZIELEŃ. Lokalizacja - ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Narutowicza do pl. Pokoju. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | S0023WS UPORZĄDKOWANIE OKOLICY SZCZYTU DOMU, JEZDNI ORAZ ZAPLECZA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO, PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO RÓG ZELWEROWICZA. Lokalizacja - róg Kopcińskiego 32 i Zelwerowicza. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | S0035WS ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE - UŁATWIENIA W PORUSZANIU SIĘ ROWEREM PO CENTRUM. Lokalizacja - ulice na osiedlu Śródmieście Wschód. | Prace niezakończone, koszt realizacji wyliczony na 43 200,00 zł. Po zakończeniu zadania Wykonawcy będą naliczone kary umowne. |  |  |  |
|  |  | S0037KA ROOSEVELTA - DODATKOWE STOJAKI DLA MOTOCYKLI I ROWERÓW. Lokalizacja - Roosevelta przy Piotrkowskiej. | Brak zgody gwaranta na ustawienie stojaków w wybranych lokalizacjach |  |  | Wnioskodawca zgodził się na przesunięcie terminu realizacji wniosku na 2019 r. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków własnych |
|  |  | S0040KA STOJAKI ROWEROWE- PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIKA ZAMIAST NIELEGALNEGO PARKOWANIA. Lokalizacja - chodnik przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej i Próchnika. | Brak zgody gwaranta na ustawienie stojaków w wybranych lokalizacjach |  |  | Wnioskodawca zgodził się na przesunięcie terminu realizacji wniosku na 2019 r. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków własnych |
|  |  | S0068WS BEZPIECZNY PIESZY -PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH DO PARKU HELENOWSKIEGO. Lokalizacja - ul. Północna, zachodnia strona skrzyżowania Północna/Anstadta, działki nr: S2-1/29, S2-12/1. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | W0012ZA DOMKNIĘCIE PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WOKÓŁ SKRZYŻOWANIA PRZYBYSZEWSKIEGO/ŚMIGŁEGO-RYDZA. Lokalizacja - Skrzyżowanie Przybyszewskiego / Śmigłego-Rydza, Przybyszewskiego / Tatrzańska. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | W0078SW ZMIANA NAZW PRZYSTANKÓW MPK. Lokalizacja - Przystanki Piłsudskiego/Konstytucyjna w kierunku Widzewa i w kierunku Miasta. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | W0179AN REMONT CHODNIKA OD TABOROWEJ W STRONĘ GAJCEGO 58. Lokalizacja - Chodnik przy rogowej działce Taborowa 97F i Gajcego oraz posesji Gajcego 58. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
| 28 | G0155CH BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH UL. ZAMKNIĘTA PRZY SP 110.Lokalizacja - ul. Zamknięta przy SP 110. Przejęte od ZIM |  | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

| Lp. |  | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) |  | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B0139WL BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SERWITUTY NA ODCINKU OK. 290 MB OD POSESJI SERWITUTY 13 W KIERUNKU TRASY DK-71 ( 9 LAMP) NA TZW. ŁĄCZNIKU. Lokalizacja - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji na odcinku ok. 290 mb od posesji Serwituty 13 (działka nr 6) w kierunku drogi krajowej na tzw. łączniku (ok. 9 lamp) do północno-wschodniej ściany Lasu Łagiewnickiego. |  | W dniu 28.12.2018 r. odebrano dokumentacje projektową. Aneksowano umowę do dnia 14.01.2019 r. | Umowa została zawarta na kwotę 74 699,99 zł brutto. Pozostały oszczędności na zadaniu w wysokości 45 300,01 zł brutto. | Zadanie nie zostanie zrealizowane do końca roku 2018, ze względu na wystąpienie konieczności zmiany technologii wykonania budowy oświetlenia z napowietrznej na kablową wkopywaną w ziemię. | Planowane wykonanie budowy oświetlenia. |
|  |  | G0156CH BEZPIECZNE CHOJNY - SEPARATORY ULICA SOCJALNA - SP 162. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Powszechnej i Socjalnej, oraz wzdłuż ulicy Socjalnej. |  | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | G0157CH BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE SOCJALNA/STRZELECKA – SP 162. Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Socjalnej i Strzeleckiej. |  | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | P0031KO OŚWIETLENIE UL. TOWAROWEJ. Lokalizacja - Od ul. Długosza do wysokości kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela. |  | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | P0047LP CHODNIK PRZY PŁYTACH ETAP I – 100 M NA UL. PIENISTEJ OD UL. F. PLOCKA. Lokalizacja – Ul. Pienista od ul. F. Plocka. |  | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | P0048ZL POŁOŻENIE CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY TRAKTOROWEJ 20, ZASADZENIE DRZEW WZDŁUŻ UL. TRAKTOROWEJ ORAZ ŁUBINOWEJ. Lokalizacja - Działka 128/13 i 128/10 obręb P-1. |  | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | P0095ZL PRZYSTANEK ZWYKŁY NA ZŁOTNO-ZAPOROWA(1503). Lokalizacja - Północna strona ul. Złotno przy skrzyżowaniu z Napoleońską. |  | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | P0103ZL OŚWIETLENIE UL. CZWARTAKÓW. Lokalizacja - Ul. Czwartaków, obszar P-41. |  | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | P0177ZL USTAWIENIE WIAT PRZYSTANKOWYCH ORAZ ŁAWEK PRZYSTANKOWYCH. Lokalizacja - Osiedle Złotno, przystanek: 1) i 2) Kwiatowa- Rąbieńska (2175, 2176); 3) Złotno/Legnicka(1498); 4) Złotno na wprost ul. Płatowcowej (1502); ławki przystankowe 1) i 2) Spadochroniarzy/Biegunowa (0258). |  | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | W0066OJ LED LATARNIE - NA UL. ZAKŁADOWEJ Lokalizacja - Ul. Zakładowa na odcinku od ul. Odnowiciela do al. Hetmańskiej. |  | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | W0155MI WYKONANIE ZATOCZEK, CHODNIKÓW I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY PUBLICZNEJ SP MILESZKI. Lokalizacja - Ul. Pomorska 437, działka W44 - 47/2. |  | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  |  | W0170DL INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. MIKOWEJ. Lokalizacja - Zadanie zostało zlokalizowane wzdłuż ul. Mikowej: od ul. Herbowej do ul. Łupkowej. |  | Zakończono prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy. Ze względu na brak możliwości realizacji zadania na działkach ŁSI zdecydowano o ograniczeniu zakresu opracowania. Aneksowano umowę do 15.04.2019 r. | Umowa została zawarta na kwotę 141 450,00 zł brutto. Pozostały oszczędności na zadaniu w wysokości 48 600,00 zł brutto. | Zadanie nie zostanie zrealizowane do końca roku 2018 ze względu na opóźnienia w uzyskiwaniu prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. | Planowany odbiór dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac związanych z budową oświetlenia w ulicy. |
| 13 | G0072CD ZAGOSPODAROWANY TEREN PRZED PRZYCHODNIĄ PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 109 - TO PIĘKNIEJSZA GÓRNA, TO PIĘKNIEJSZA ŁÓDŹ.Lokalizacja - MCM „Górna" , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Tatrzańska 109. Przejęte od WZiSS |  | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |  |

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

| Lp. | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L0180 REMURALE: ODNOWIENIE ŁÓDZKICH STARYCH MURALI - WIELKOFORMATOWYCH GRAFIK REKLAMOWYCH Z OKRESU POWOJENNEGO. Lokalizacja - Mural "Zoo Zaprasza" (skrzyżowanie ulic Krzemieniecka /Retkińska, działka P16-43/2) https://www.murale.mnc.pl/m_022.htm) oraz Bar-Kawiarnia Wielkopolanka Zaprasza (Limanowskiego 194/196, działka B44-26/1), http://www.murale.mnc.pl/m_069.htm). | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

| Lp. | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy i oszczędności | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B0005JM PARK JULIANOWSKI - MOSTEK NAD RZEKĄ SOKOŁÓWKĄ DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW. Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza | Z uwagi na zbyt krótki czas, jaki pozostał do końca roku nie ma możliwości przeprowadzenia kolejnego postepowania i wykonania robót podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji inwestycji w 2018 r. | - środki zaangażowane na umowach: 14.760,00 zł |  | ZZM złoży wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu na rok 2019. |
|  | B0010BC POLSKIE ŁĄKI PRZENOSIMY DO MIAST - UNOWOCZEŚNIENIE PARKU PRZY UL. HIPOTECZNEJ. Lokalizacja – Zieleniec w rejonie ul. Hipotecznej i Pojezierskiej | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | B0011RA PARK JULIANOWSKI ROZBUDOWA XXI WIEKU – KONTYNUACJA BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI PARKU. Lokalizacja – Teren wzdłuż rzeki Sokołówki między ul. Zgierską i ul. Włókniarzy. | Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019 w ramach środków niewygasających z rokiem budżetowym. | - środki zaangażowane na umowach: 560.104,70 zł - oszczędności 59.895,30 zł | - | Kontynuacja realizacji zadania. |
|  | B0042BD WIELOFUNKCYJNY PLAC ZABAW DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I STARSZYCH PRZY ASP. Lokalizacja – Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (między al. Palki a ul. Pankiewicza) | . ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | B0073TW ŚWIATŁO W PARKU PIASTOWSKIM - WORKOUT PARK I SIŁOWNIA. Lokalizacja - Park Piastowski - siłownia plenerowa i plac Street Workout. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | B0155BD INTERAKTYWNA ŁÓDŹ "MARINA" - ZESTAW URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ I ZABAW NA ŚCIEŻCE REKREACYJNEJ W. POLSKIEGO/MARYNARSKA. Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (przy PKS) | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | B0172BC DRZEWA NA ZACHODNIEJ. Lokalizacja - Zachodnia strona ul. Zachodniej. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | B0194BD DRZEWA NA ŁAGIEWNICKIEJ. Lokalizacja - Wschodnia strona ul. Łagiewnickiej na odcinku Tokarzewskiego - Kowalska. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | B0217BC ORGANIZACJA KINA PLENEROWEGO W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ, A UL. DREWNOWSKĄ. Lokalizacja - zieleniec pomiędzy ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | G0138RO PARK SIELANKA - OŚWIETLENIE. Lokalizacja - Park Sielanka. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | L0010 POMÓŻMY KASZTANOWCOM - PROGRAM WALKI ZE SZROTÓWKIEM KASZTANOWCOWIACZKIEM, KTÓRY NISZCZY NASZE DRZEWA. Lokalizacja - Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi. | ZADANIE ZREALIZOWANE. |  |  |  |
|  | L0049 DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT. Lokalizacja - Las Łagiewnicki, Łódź, ul. Wycieczkowa 103. | Zakończono realizację zadania poza dokończeniem adaptacji wolier i zakupem części sprzętu med.-wet (wyposażenia do aplikatora) |  | Nie przesunięto środków finansowych z niewykonanego zadania P0127LP | Złożenie wniosku o utworzenie nowego zadania (z niewykorzystanych środków) na dokończenie adaptacji wolier dla zwierząt oraz dokonanie zakupu sprzętu med.-wet (wyposażenia do aplikatora) |
|  | L0054 LABIRYNT NATURALNY Z ŻYWOPŁOTU W OGRODZIE BOTANICZNYM. Lokalizacja - Ogród Botaniczny w Łodzi. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | L0200 ODNOWA "MUSZLI KONCERTOWEJ" W PARKU IM. ADAMA MICKIEWICZA (PARK JULIANOWSKI). Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | L0208 NOWOCZESNA STREFA REKREACJI, WYPOCZYNKU I ANIMACJI W PARKU NA ZDROWIU, KONTYNUACJA ZADANIA "LUNAPARK INACZEJ": WZGÓRZE 3 WIEŻ ZE ZJEŻDŻALNIAMI. Lokalizacja - Park im. Marsz. J. Piłsudskiego. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | P0016LP REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK. Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. parku leśnego na Lublinku. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | P0114ZM OBYWATEL RODZIC - ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENIA + PRZEWIJAK W PARKU "NA ZDROWIU". Lokalizacja - Park im. Marszałka J. Piłsudskiego | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | P0115SP OBYWATEL RODZIC – ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENIA + PRZEWIJAK W PARKU PONIATOWSKIEGO. Lokalizacja - Park im. ks. J. Poniatowskiego | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | P0127LP POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - ODŁÓW DZIKÓW. Lokalizacja - Las Lublinek i okolice. | Odstąpiono od realizacji zadania. Procedowano wniosek o wprowadzenie zmiany do budżetu miasta i przesunięcie środków na realizację zadania nr L0049 w części związanej z adaptacją wolier dla zwierząt i zakupem sprzętu med.-wet. do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. |  | Środki nie zostały przesunięte na realizację zadania nr L0049. | Złożenie wniosku o utworzenie nowego zadania (z niewykorzystanych środków) na dokończenie adaptacji wolier dla zwierząt oraz dokonanie zakupu sprzętu med.-wet (wyposażenia do aplikatora) w ramach realizacji zadania nr L0049. |
|  | P0148SP ZIELONE STARE POLESIE - MONITORING ZIELENI OSIEDLOWEJ. Lokalizacja - Osiedle Stare Polesie. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | S0027KA REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA - REKULTYWACJA PASÓW ZIELENI PRZY UL. ABRAMOWSKIEGO. Lokalizacja - ul. Abramowskiego, działka nr S8-116/3. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | S0031WS PLAC ZABAW W PARKU STASZICA. Lokalizacja - Park im. St. Staszica | Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019 w ramach środków niewygasających z rokiem budżetowym. | - środki zaangażowane na umowach: 162.913,50 zł - oszczędności: 86,50 zł | - | Kontynuacja realizacji zadania. |
|  | S0042KA ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA SOLANKOWA - ZDROWY MIKROKLIMAT, ZDROWI ŁODZIANIE. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego | Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019 w ramach środków niewygasających z rokiem budżetowym. | - środki zaangażowane na umowach: 245.762,50 zł - oszczędności: 2.237,50 zł | - | Kontynuacja realizacji zadania. |
|  | S0053KA ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA. Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul Sienkiewicza do ul. Kilińskiego. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | S0055WS ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA. Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul. POW do ul. Jana Kilińskiego. | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | W0001SW "MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM. Lokalizacja - Park Widzewski. | Pomimo zwiększenia środków na realizacje zadania Wykonawca odmówił podpisania umowy. | - środki zaangażowane na umowach: 44.895,00 zł - pozostałe środki 907.500,00 zł. | - | ZZM złoży wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu na rok 2019. |
|  | W0002OJ BUDOWA ALEJKI W PARKU ŹRÓDŁA OLECHÓWKI. Lokalizacja – Park Źródła Olechówki | ZADANIE ZREALIZOWANE |  |  |  |
|  | W0063OJ CIECHOCINEK NA OLECHOWIE I JANOWIE - BUDOWA TĘŻNI W PARKU. Lokalizacja - Park Źródła Olechówki. | Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019 w ramach środków niewygasających z rokiem budżetowym. | - środki zaangażowane na umowach: 415.000,00 zł - oszczędności: 0,00 zł | - z uwagi na warunki atmosferyczne, instalacje tężni zostaną sprawdzone wiosną 2019 r. | Kontynuacja realizacji zadania. |
|  | W0120ZA CIECHOCINEK W PARKU PODOLSKIM - PRAWDZIWA TĘŻNIA SOLANKOWA. Lokalizacja - Park Podolski w części między ul. Tatrzańską a Rydza Śmigłego. | Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019 w ramach środków niewygasających z rokiem budżetowym. | - środki zaangażowane na umowach: 337.377,50 zł - oszczędności: 2.622,50 zł | - z uwagi na warunki atmosferyczne, instalacje tężni zostaną sprawdzone 30.04.2019 r. | Kontynuacja realizacji zadania. |
|  | W0186WW POCZUJ SIĘ ZDROWSZYM I BARDZIEJ ZRELAKSOWANYM - TĘŻNIA SOLANKOWA DLA MIESZKAŃCÓW WIDZEWA-WSCHODU. Lokalizacja - Park Widzewska Górka (rejon ulic: Milionowa, Czernika, Bartoka i Św. Brata Alberta Chmielowskiego). | Opracowano część dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019 w ramach środków niewygasających z rokiem budżetowym. | - środki zaangażowane na umowach: 479.525,34 zł - oszczędności : 2.487,66 zł | - | Kontynuacja realizacji zadania. |