### SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

### za okres 01.12.2018 - 31.12.2018r.

| Lp. | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy (oszczędności) | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L0105 Puk - puk. Kto tam? Hipopotam! - projekt przywrócenia hodowli hipopotamów w łódzkim zoo. Lokalizacja - Ogród Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10. | Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano fundamenty, ściany fundamentowe z izolacjami. | Wartość zadania 2.450.000,00 PLN Poniesione koszty: dokumentacja projektowa -74.796,75 PLN projekt zamienny - 58.536,58 PLN, koncepcja - 3.000,00 PLN opłata skarbowa pozwolenie - 498,00 PLN pozostało do wydatkowania na realizację robót budowlanych: 2.091.233,15 PLN | brak | Kontynuacja realizacji robót budowlanych. |

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

WYDZIAŁ EDUKACJI

| Lp. | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy (oszczędności) | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S0107WS Modernizacja zewnętrzna XII LO. Lokalizacja - Al. Anstadta 7. | ZADANIE ZREALIZOWANE |
| 2 | W0272MI Zabudowa tarasu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Mileszki, Pomorska 437. Lokalizacja - Działka o numerze 235/4. | ZADANIE NIEZREALIZOWANE |  |  | Wydział Edukacji wystąpi z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. kwoty na realizację zadania |

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

| Lp. | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy (oszczędności) | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B0016RA Park Julianowski rozbudowa XXI wieku. Lokalizacja - Teren przy stawie Zgierska i stawie Teresy działka nr 392/9 obręb B-5, działka nr 392/8 obręb B-5. | ZADANIE ZREALIZOWANE |
| 2 | L0003 Jednorożce do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian. Lokalizacja - S7-41/19 - narożnik ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza. | Termin realizacji umowy do 30.06.2019r. | Brak. | Nie dotyczy. | Termin realizacji umowy do 30.06.2019r. |
| 3 | L0241 Dla mnie Widzew to cały świat - budowa instalacji upamiętniającej twórców Wielkiego Widzewa, Lokalizacja - Nieruchomość położona na działce nr 40/12 w obrębie W-22 (działka Stadionu) o adresie Al. Piłsudskiego 138. | ZADANIE ZREALIZOWANE |

### ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

| Lp. | ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) | Realizacja (postęp rzeczowy) | Postęp finansowy (oszczędności) | Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B0048WL Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20. Lokalizacja - Ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20. | W dniu 14.12.2018 r. odebrano dokumentację projektową. | Brak oszczędności | Z uwagi na brak ofert w przetargu na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj rozdzielono inwestycję na etapy. Etap projektowy odbywa się w trybie zamówienia do 30 000 euro. Po opracowaniu dokumentacji projektowej konieczny będzie przetarg na wykonanie inwestycji. | Z uwagi na brak ofert w przetargu na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj oraz ze względu na termin opracowania projektu, brak możliwości realizacji zadania w 2018 roku. |
| 2 | G0139WI Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej. Lokalizacja - Działka G-55 576/2. | W dniu 14.12.2018 r. odebrano dokumentację projektową. | Brak oszczędności | Z uwagi na brak ofert w przetargu na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj rozdzielono inwestycję na etapy. Etap projektowy odbywa się w trybie zamówienia do 30 000 euro. Po opracowaniu dokumentacji projektowej konieczny będzie przetarg na wykonanie inwestycji. | Z uwagi na brak ofert w przetargu na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj oraz ze względu na termin opracowania projektu, brak możliwości realizacji zadania w 2018 roku. |
| 3 | P0100MM Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego. Lokalizacja - Ul. Srebrzyńska pomiędzy ul. Praussa a al. Unii Lubelskiej, na wysokości dojścia do dawnego Lunaparku, działka P6-354/6. | Brak realizacji zadania w roku 2018 ze względu na brak oferentów. | Brak oszczędności | Brak realizacji zadania w roku 2018 ze względu na brak oferentów. | Brak realizacji zadania w roku 2018 ze względu na brak oferentów. |
| 4 | W0082DL Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem. Lokalizacja - Działki: 1/3, 1/4, 59, 60, 61/1, 87. | Brak realizacji zadania w roku 2018 ze względu na brak oferentów. | Brak oszczędności | Brak realizacji zadania w roku 2018 ze względu na brak oferentów. | Brak realizacji zadania w roku 2018 ze względu na brak oferentów. |
| 5 | W0101OJ Remont nawierzchni chodników oraz budowa miejsc parkingowych w ul. Ziemowita. Lokalizacja - Ul. Ziemowita. | ZADANIE ZREALIZOWANE |
| 6 | W0125DL Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Brzezińska/Olkuska, działka W10-1/4. | W dniu 14.12.2018 r. odebrano dokumentację projektową dla budowy oświetlenia. | Brak oszczędności | Z uwagi na brak ofert w przetargu na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj rozdzielono inwestycję na etapy. Etap projektowy odbywa się w trybie zamówienia do 30 000 euro. Po opracowaniu dokumentacji projektowej konieczny będzie przetarg na wykonanie inwestycji. | Z uwagi na brak ofert w przetargu na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj oraz ze względu na termin opracowania projektu, brak możliwości realizacji zadania w 2018 roku. |