UMOWA NR …………………………

W dniu ……………………..., w Łodzi pomiędzy:

Miastem Łódź - Zarządem Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi przy ul. Tuwima 36, 90-002 Łódź, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

(zwanym dalej „Zamawiającym”)

# a

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(zwanym dalej „Wykonawcą”)

Została zawarta umowa, co do której zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na przeprowadzeniu pomiarów natężenia ruchu:

- w obrębie poniższych wskazanych skrzyżowań/przecięć ulic w mieście Łodzi (uwzględniając ewentualny ruch rowerzystów po jezdni, przejazdach dla rowerów i przyległych drogach dla rowerów) przeprowadzonych w okresie trzech godzin w czasie jednej doby,

- Pomiary natężeń ruchu w obrębach skrzyżowań ulic przeprowadzić należy w ciągu trzech godzin (730 – 830, 1230 – 1330, 1630 – 1730) w dniach roboczych (wtorki, środy lub czwartki) miesiąca września lub października w lokalizacjach

  - ul. Zgierska na granicy pomiędzy Łodzią a gminą Miasto Zgierz,

  - rondo Rafała Chylińskiego (skrzyżowanie Okólna/DK71), na początku odcinka do ul. Łagiewnickiej

  - skrzyżowanie Zgierska/Świtezianki,

  - skrzyżowanie Zgierska/Pstrągowa,

  - skrzyżowanie Zgierska/Jesionowa

  - ul. Szczecińska na granicy pomiędzy Łodzią a gminą Konstantynów Łódzki

  - ul. Szczecińska na granicy pomiędzy Łodzią a gminą Miasto Zgierz

  - Szczecińska-Rąbieńska

  - Szczecińska-Warzywna

  - Rojna-Szczecińska

  - ul. Aleksandrowska na granicy pomiędzy Łodzią a gminą Aleksandrów Łódzki

  - skrzyżowanie Aleksandrowska-Chochoła

  - skrzyżowanie Aleksandrowska-Kaczeńcowa

  - skrzyżowanie Aleksandrowska-Szczecińska

  - skrzyżowanie Aleksandrowska-Szparagowa

  - skrzyżowanie Aleksandrowska-Traktorowa

  - skrzyżowanie Aleksandrowska-Warecka

  - Rąbieńska-Traktorowa

  - Franciszkańska/Zawiszy Czarnego,

  - Franciszkańska - Organizacji WiN

  - Młynarska/Zawiszy Czarnego,

  - Młynarska/Organizacji WiN,

  - Warszawska-Deczyńskiego

  - ul. Strykowska na granicy pomiędzy Łodzią a gminą Stryków

  - Strykowska-Jarowa

  - Strykowska-Łodzianka

  - Strykowska-Okólna

  - Strykowska-Oświatowa

  - Strykowska/Wojska Polskiego

  - ul. Brzezińska na granicy pomiędzy Łodzią a gminą Brzeziny

  - Brzezińska/Tatarkiewicza

  - Brzezińska-Hiacyntowa

  - Brzezińska-Janosika

  - Brzezińska-Zjazdowa

  - Brzezińska-Żwirownia

  - Brzezińska – Marmurowa

  - Janosika/Chałubińskiego

  - Nowosolna

  - Malownicza/Wiączyńska

  - Gajcego/Rataja

  - ul. Kolumny na granicy pomiędzy Łodzią a gminą Andrespol

  - Kolumny/Tomaszowska

  - Kolumny – Kalinowskiego

  - Bronisin/Wiskicka

  - Brójecka/Wiskicka

  - ul. Rokicińska na granicy pomiędzy Łodzią a gminą Andrespol

  - Hetmańska - Borowieckiego - Juranda ze Spychowa

  - Hetmańska – Billewiczówny

  - Zakładowa-Józefiaka

  - Zakładowa-Ziemowita

  - rondo Strażaków Polskich (Tomaszowska/Jędrzejowska)

  - Ofiar Terroryzmu-Informatyczna

  - Ofiar Terroryzmu-Transmisyjna

  - Przybyszewskiego/Augustów,

  - Przybyszewskiego-Krucza

  - Dworcowa/Jędrzejowska,

  - Dąbrowskiego - Lodowa

  - Tatrzańska – Rydla

  - Milionowa – Kilińskiego

  - Dąbrowskiego-Anczyca

  - Dąbrowskiego – Gojawiczyńskiej

  - Felińskiego-Tatrzańska

  - ul. Pabianicka na granicy pomiędzy Łodzią a gminą Ksawerów

  - ul. Rudzka na granicy pomiędzy Łodzią a gminą Rzgów

  - Rzgowska-CZMP

  - Rzgowska-Józefów

  - Rzgowska-Kolumny

  - Kurczaki-Sternfelda

  - Starorudzka-Demokratyczna

  - Rzgowska/Bartoszewskiego/Trasa Górna III Etap (aleja 600 – lecia Miasta Łodzi)

  - Trasa Górna III Etap (aleja 600 – lecia Miasta Łodzi)/Nowe Górki

  - Trasa Górna III Etap (aleja 600 – lecia Miasta Łodzi)/Bronisin

  - Trasa Górna III Etap (aleja 600 – lecia Miasta Łodzi)/Brójecka

  - Trasa Górna III Etap (aleja 600 – lecia Miasta Łodzi)/Kalinowskiego

  - Nawrot/Wodna,

  - Nawrot-Wysoka

  - Piłsudskiego/Niciarniana,

  - Tuwima/Rodziny Scheiblerów

  - Pomorska-Tamka

  - Telefoniczna – Tamka

  - Wólczańska-Wróblewskiego

  - Kilińskiego/Hasa

  - Kilińskiego/Fabryczna/Abramowskiego

  - Kilińskiego-Nawrot

  - Kościuszki-Radwańska

  - rondo Misji Pokojowych ONZ (Obywatelska/Nowe Sady)

  - Złotno/Fizylierów,

  - Bandurskiego-Krzemieniecka

  - Bandurskiego-Wróblewskiego

  - Bratysławska-Wileńska

  - Bratysławska-Wróblewskiego

  - Konstantynowska-Krzemieniecka

  - Krzemieiecka-Retkińska

  - Krzemieniecka-Kowieńska

  - Krakowska-Biegunowa

  - Krakowska-Minerska

  - Maratońska-Golfowa

  - Maratońska-Retkińska

  - Maratońska-Wróblewskiego

  - Maratońska – Obywatelska

  - Retkińska-Przełajowa

  - Żeromskiego - Skłodowskiej-Curie

  - Łozowa przy bocznicy kolejowej, kat.”D” w km 10,769 linii 16 Łódź Widzew-Kutno

- Opracowanie przekazane Zamawiającemu winno zawierać:

a)	wyniki pomiarów natężeń ruchu w formie graficznej oraz w ujęciu tabelarycznym;

b)	strukturę rodzajową pojazdów wyszczególnioną w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz strukturę kierunkową opartą o wszystkie zaistniałe w terenie kierunki;

§ 2

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do udostępnienia posiadanych materiałów, które są niezbędne przy wykonaniu prac będących przedmiotem umowy, w szczególności nagrań z wideorejestratora oraz samych wyników pomiarów.

§ 3

- Opracowanie, o którym mowa w § 1 winno być sporządzone w jednym egzemplarzu wydrukowanym na papierze w formacie A-4 oraz jednym egzemplarzu 
w formie cyfrowego zapisu na dysku zewnętrznym w formacie edytowalnym oraz formacie .pdf. Do opracowania należy również dołączyć nagrania wideo z wykonywanych pomiarów. Nagrania należy przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zakończeniu pomiaru.

- W katalogu z opracowaniem musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie „SPIS.TXT” zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych.

- Miejscem odbioru wykonanego opracowania będzie siedziba Zamawiającego.

- Zamawiający po otrzymaniu opracowania przystąpi do czynności odbioru, które zakończy w terminie 5 dni roboczych podpisaniem protokołu odbioru albo zwrotem opracowania z podaniem na piśmie przyczyn odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na usunięcie wad. Protokół odbioru przygotowuje Zamawiający. Odbiór nastąpi z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

- Akceptowalne odchylenie wyników od stanu faktycznego przedstawionego 
w dokumentacji wideo dla natężenia ruchu wynoszącego nie więcej niż 20 000 pojazdów na dobę nie będzie większy niż 3% (lub w przypadku próby mniejszej niż 35 pojazdów, nie więcej niż 2 szt.) dla każdych 5 minut pomiaru dla wszystkich kierunków zaistniałego w badanym terenie. W przypadku dobowego natężenia ruchu przekraczającego 20 000 pojazdów na dobę odchylenie wyników od stanu faktycznego nie będzie większe niż 5% zarejestrowanych obiektów ruchomych (lub w przypadku próby mniejszej niż 35 pojazdów, nie więcej niż 2 szt.) dla każdych 5 minut pomiaru dla wszystkich kierunków zaistniałego w badanym terenie.

- Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

- W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia przenosi bez ograniczeń terytorialnych niniejszą umową na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania, o którym mowa w § 1 w zakresie następujących pól eksploatacji:

1)	prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania  przedmiotu umowy w sposób trwały i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu, standardów, zarówno poprzez:

a)	zapis na materialnych nośnikach trwałych w szczególności techniką drukarską, reprograficzną,

b)	zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczanie opracowania jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na płycie CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera) jak również poprzez udostępnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych 
(w szczególności poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, 
w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń);

2) 	prawa do rozpowszechnia opracowania zarówno w formie materialnych nośników jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,  publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także do jego rozpowszechniania w lokalnych 
oraz ogólnodostępnych sieciach elektronicznych niezależnie od formatu, systemu lub standardów, a także wykorzystywania jego fragmentów do reklamy 
lub promocji działań prowadzonych przez Zamawiającego;

3) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, a także użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych z Zamawiającym zarówno w formie materialnych nośników opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczególności dokonywane czynności wyżej wskazanych w stosunku do całości lub części przedmiotu umowy, a także ich wszelkich kopii poprzez przekazywane innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych projektów 
i opracowań;

- Zamawiający wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentów, projektów i opracowań wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy będzie uprawniony do dokonywania wszelkich opracowań, modyfikacji, tłumaczeń bez zgody Wykonawcy.

- Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowania wskazanego w § 1 umowy.

- Przeniesienie praw autorskich majątkowych na wskazanych wyżej polach eksploatacji oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego następuje w ramach wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie tej umowy, określonego w § 5 umowy.

- Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań w liczbie wskazanej 
w niniejszej umowie.

§ 4

Strony określają termin wykonania umowy od dnia 03.06.2024 r. do dnia 30.11.2024 r., przy czym pomiary muszą być przeprowadzone do dnia 31.10.2024 r., natomiast sporządzenie 
i przekazanie opracowania do dnia 30.11.2024 r.

§ 5

- Strony ustalają całkowite wynagrodzenie dla Wykonawcy w kwocie brutto …………….. zł 
(………………………………………………………………………….. złotych …./100).

- Rozliczenie przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie faktury wystawionej na:

Nabywca:  Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP 725-002-89-02,

Odbiorca:  Zarząd Dróg i Transportu, 90-002 Łódź, ul. Tuwima 36

- Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru.

- Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT

- Strony zgodnie postanawiają, iż wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie będzie przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich.

- Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi bez udziału podwykonawców cały przedmiot umowy.

- Zamawiający będzie przeprowadzał kontrole w terenie podczas prowadzonych prac pomiarowych zgodnie z harmonogramem wykonywanych prac, przesłanym Zamawiającemu najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem prac. Jeśli podczas kontroli stwierdzone zostaną nieprawidłowości w postaci braku pracowników,  Zamawiający może zażądać powtórzenia przedmiotowych pomiarów na koszt Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia zjawisk mogących znacząco wpływać na wyniki 
(np. opady atmosferyczne, wypadek, awaria, etc.), Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia pomiaru na własny koszt. To samo dotyczy sytuacji, w której doszło do nieprawidłowości (np. przekazanie Zamawiającemu niekompletnych lub nieczytelnych nagrań).

§ 7

1.	Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą oraz odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia jest 
………………………………………………………………………………………………………..

- Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym jest 
………………………………………………………………………………………………………..

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie wymaga zmiany umowy a jedynie pisemnego powiadomienia o dokonanej zmianie. Wspomniana zmiana jest skuteczna z chwilą doręczenia oświadczenia o jej dokonaniu do drugiej strony.

§ 8

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

- za zwłokę w przekazaniu określonego w § 1 umowy opracowania 
w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, przy czym nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto;

- za zwłokę w przekazaniu harmonogramu wykonywanych zgodnie z umową prac 
w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, przy czym nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto.

- za niewykonywanie zamówienia zgodnie z harmonogramem przekazanym Zamawiającemu, o którym mowa  w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek, przy czym nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt a) niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Termin płatności kar umownych wynosi 3 dni robocze od daty doręczenia stronie noty księgowej.

- Zamawiający może potrącić należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Całkowita wysokość kar umownych może wynieść maksymalnie 60% wynagrodzenia, 
 o którym mowa w § 5, ust. 1.

§ 9

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń 
i upływie terminu wskazanego w wezwaniu;

2.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub bez uzasadnionych przyczyn odmawia podpisania protokołu odbioru;

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. 	Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt b) - c) oraz ust. 2 powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy nie niweczy praw stron do naliczania kar umownych

4.	W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

a) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

b) Wykonawca zobowiązany jest:

-	w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia, przy udziale Zamawiającego;

-	zgłosić Zamawiającemu odbiór prac przerwanych najpóźniej w terminie 14 dni od daty  sporządzenia inwentaryzacji.

§ 10

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:						                       WYKONAWCA: